兵团交通运输局发电

| 发电单位 |  | 兵团交通运输局 |  |  |  | 签批盖章 | 赵晋和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级 | 特急 |  | ·明电 |  | 兵交明传〔2018〕103号 |  |  |

关于开展兵团今冬明春公路运输安全生产

工作行动的通知

各师(市)交通局、局机关各处（室）及各直属单位:

岁末年初历来是安全生产的关键时期，交通运输繁忙，各项安全生产工作保障任务繁重。今年1—11月兵团交通运输安全生产形势总体趋稳，但稳中有险，稳中有忧。近期重庆、甘肃兰州、陕西西安、河南驻马店等地接连发生多起安全事故（事件），造成了重大的生命财产损失。这些事故引起中央领导的高度重视，习近平总书记作出重要指示，李克强总理等党中央和国务院领导同志作出重要批示，要求举一反三，落实责任，加强安全生产防范工作，排查消除隐患，堵塞安全漏洞，做好系统性管控，严防事故发生。11月兵团也连续发生多起安全生产人员伤亡事故，再次给我们敲响了警钟。当前正值寒冬时节，低温寒潮、冰冻雾雪等恶劣天气多发，影响道路运输安全生产的不确定性因素明显增多，给兵团交通运输安全生产带来更加严峻的考验。为认真贯彻落实习近平总书记和党中央国务院领导关于道路交通安全重要指示批示精神，和12月3日、4日、13日兵团安全生产专题视频会议、全国交通运输安全生产视频会议和全国道路交通安全专题视频会议的要求，根据交通运输部《关于认真贯彻习近平总书记重要指示批示精神开展冬季公路水路安全生产行动的通知》（交安监发〔2018〕169号）和兵团安委办《关于做好当前安全生产工作的通知》（新兵安委办〔2018〕41号）的部署，深刻汲取近期全国重大事故的教训，兵团交通运输局研究决定，从今年11月29日到明年3月15日，在全兵团开展今冬明春公路运输安全生产工作行动，具体事宜通知如下：

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人民为中心的发展理念，大力弘扬生命至上、安全第一的思想，瞄准近期全国和兵团发生多起事故（事件）暴露的突出问题，针对性开展专项治理，进一步压实企业主体责任和部门监管责任，进一步综合施策、精准治理，努力实现2018年兵团交通运输安全生产工作平稳收官，为2019年交通运输安全生产工作开好头、起好步。

二、主要任务

（一）坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神。

深入学习贯彻习近平总书记近期关于安全生产工作的重要指示精神，切实把思想和行动统一到党中央国务院对安全生产工作的要求上来，按照交通运输部和兵团的工作部署和要求，在巩固今年交通运输成果的基础上，进一步明确工作目标，完善任务分工，细化工作措施，强化责任落实。

（二）强化冬季预警预防工作。

充分研判今冬明春可能出现的冰冻雨雪、寒潮大风、大雾团雾等极端天气和各类地质灾害等不利影响，加强与相关部门沟通协调，准确掌握各类气象和灾害信息，及时发布警示预警，早研究、早部署、早行动，扎实做好防范工作。督促运输企业密切关注天气，尽量减少在恶劣天气下的运输作业；合理安排班次，从根本上杜绝疲劳驾驶、超员超速等违法违规行为；做好车辆换季保养，以及车辆转向、制动等关键部件的检查保养，确保随车安全设备齐全有效；加强出车前的安全提示，特别是遇有冰雪极端天气，或在复杂路段承担运输任务时驾驶员特别注意事项。

- （三）坚持问题导向大力开展五项行动。

- 聚焦近期事故暴露出的突出问题，坚持重拳出击，猛药去，深入开展五项行动（方案附后）。一是开展公路应急抢通保通专项行动，保障今冬明春道路安全运输、二是开展提升公路桥梁安全防护和连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动，在全兵团范围内开展风险排查和评估，分级分类处置。三是开展营运客运汽车安全监控及防护装置整治专项行动，加快推进城市公交车、危险货物运输智能视频监控和公共气电车驾驶区域安全防护设施的配备应用。四是开展营运客车和货车驾驶员安全文明驾驶教育培训专项行动，强化教育培训考核，全面提升营运驾驶员职业素养。五是开展文明交通文明出行宣传教育专项行动，联合各方宣传力量，倡导文明服务的行业风气和文明出行的社会风尚。

（四）突出重点领域强化安全监督管理。

1、公路保畅方面：加强道路防范雨雪冰冻天气各项工作，对各类公路特别是公路交通枢纽、桥隧、长陡下坡路段，加大巡查力度，加强老旧大型桥梁隐患排查和公路安全基础设施维护，提升安全防护设施建设标准。储备充足的应急物资、应急队伍，及时做好公路清障、除雪除冰、抢通保通等工作。

2、道路运输方面：加大对道路客运和货运监督检查，督促企业严把营运车辆、人员上岗关和动态监管关，积极联合有关部门加强客车、公交车、校车、危化品车、重型载货汽车等重点车辆监管，加大急弯陡坡、临水临崖、长下坡路段执法，严厉打击 “三超一疲劳”、营运车辆违规停放和危险品车辆异地挂靠、挂而不管以及非法改装等违法违规行为。客运站要做好恶劣天气下的应急保障工作，严格落实“三不进站、六不出站”制度。

3、工程建设方面：强化今冬明春季施工作业的防寒防突风、防火、防中毒、防触电等措施，重点关注施工和养护驻地、高处作业、临崖临水作业安全，着力强化施工现场安全管理，严格按照方案施工，严格施工工序管理，严禁违章作业和赶抢工期。要结合新疆冬季的特点，做好冬季取暖安全工作，防范一氧化碳中毒事故。要落实有限空间中毒窒息事故的防范措施，防止类似事故发生。

（五）提前谋划明年春季安全生产工作。

研究确定明年重点工作任务，细化具体工作措施，科学谋划各项安全生产工作。尽快制定部署明年元旦、春运期间专项安全保障方案，强化运输服务和应急准备，保障人民群众安全出行、便捷出行、舒适出行。

三、保障措施

（一）强化组织领导。各师（市）交通局要按照兵团今冬明春公路运输安全生产工作行动的要求，全面部署，突出重点，加强组织领导，结合各师（市）实际制定行动实施方案和专项检查方案，把工作任务分配到人、责任到人，抓好落实。

（二）加强整改落实。各师（市）交通局要围绕今冬明春公路运输安全生产工作五项行动深入开展大检查、大督查工作，强化隐患排查治理，着力查大风险、除大隐患、防大事故。对检查治理发现的违法违规行为要严厉打击，绝不姑息；对发现的安全隐患，要严格落实整改责任，立查立整立改，对重大事故隐患要实行挂牌督办，确保整改到位。要本着“谁检查、谁签字、谁负责、谁落实整改”的要求，加强行政执法力度，对发现企业存在重大生产安全事故隐患仍未采取有效措施进行整改的，要依法严厉处罚；对整治不认真、整改不到位的企业，要按照上限予以处罚，采取停车、停产、停业整顿等措施，并对相关责任人进行责任追究。

（三）加强宣传教育。各师（市）交通局要加强对今冬明春公路运输安全生产工作行动的宣传动员，发挥宣传引导作用，通过各类新闻媒体，及时报道工作进展情况、典型先进经验。并要加强警示教育，实施“黑名单”制，集中曝光重大公路安全事故隐患和严重违法违规行为，坚决将道路安全隐患消灭在萌芽状态。

（四）加大督导巡查。工作行动期间，兵团交通运输局将在元旦和春节前后组织2次由局领导带队的巡查督导组，深入各师对专项行动工作开展督导巡查工作，深入实地了解专项行动的落实情况，以此总结经验和纠正偏差，确保兵团今冬明春公路安全生产工作行动扎实有效开展。

各师（市）交通局要对今冬明春公路运输安全生产工作行动进行认真总结，逐级收集汇总行动材料，归纳梳理好的做法和存在的不足，务于2018年3月15日前报兵团交通运输局安委会办公室。兵团交通运输局将形成公路运输安全生产工作行动通报，下发各师，不断推动公路运输安全生产良好态势向纵深发展。

请各师（市）交通局在兵团交通运输局政务网站（http://jtj.xjbt.gov.cn）通知公告栏目下载《关于开展兵团今冬明春公路运输安全生产工作行动的通知》及附件。

附件：1、公路应急抢通保通专项行动方案

2、提升公路桥梁安全防护和连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动方案

3、营运客运汽车安全监控及防护装置整治专项行动方案

4、营运客车和货车驾驶员安全文明驾驶教育培训专项行动方案

5、文明交通文明出行宣传教育专项行动方案

兵团交通运输局

2018年12月14日

抄送：交通运输部安委办、兵团安委办、

新大地公司、新建旅客集团公司

附件1

公路应急抢通保通专项行动方案

一、行动目的

以垦区干线为重点，全力摸排灾害受损公路，及时整修抢通，保障今冬明春生产生活物资及应急救灾物资运输。科学开展灾害受损路段评估和公路基础设施检测工作，对因灾受损的公路基础设施受损路段位置、受损里程、具体规模、灾害类型、灾损工点直接经济损失等进行统计分析，合理确定受损垦区干线和农村公路恢复重建方案和技术标准，科学组织恢复重建。针对局部灾害频发路段（工点）采取必要的工程措施，适当提高抗灾能力及交通保障能力。

二、行动任务

（一）全力做好公路抢通保通。

1.组织专家组现场指导，细化受损公路保通方案，逐路、逐段落实公路保通责任单位和责任人，尤其是生产生活物资及应急救灾物资运输通道，确保“随断随抢、断能抢通”，建立抢通保通长效机制。

2.密切关注气象变化情况，及时发布公路气象预警。加强现场安全监测，严防次生灾害发生。

3.建立动态跟踪机制，及时了解掌握受损公路抢通保通进展情况，重大情况随报。

（二）迅速启动灾情评估。

组织力量对受损公路基础设施进行进一步摸排，特别是对受损桥梁安全进行全面检测和技术评估，对受损路段桥梁情况、直接经济损失等进行统计分析。

（三）科学开展灾后恢复重建。

1.根据受损公路情评估情况，开展恢复重建方案和相关规划的编制工作。

2.推进有关项目前期工作。

3.科学组织开展受损公路重建工程建设。

三、行动措施

（一）加强协同联动。各师交通管理部门及所属单位要明确工作任务和分工，各司其职、密切配合，通力协作、形成合力，全力以赴做好受损公路的抢通保通和重建各项工作，切实保证公路通畅、群众安全出行。

（二）加强跟踪指导协调。加强抢通保通、受损公路评估和重建方案制定等工作的跟踪指导和协调，确保在各工作时间节点前完成相关工作，必要时要派出专家赴现场指导，确保灾损公路尽快恢复。

四、行动要求

（一）2018年12月20日前基本完成垦区干线抢通工作。

（二）2018年12月底组织专家开展相关检测和灾情评估工作。

（三）2018年12月至2019年1月开展灾后恢复重建方案编制工作，3月底前完成有关项目前期工作。

附件2

提升公路桥梁安全防护和连续长陡下坡

路段安全通行能力专项行动方案

一、行动目的

完善在役公路桥梁防护设施，提升公路桥梁通行防护能力，降低车辆冲破桥梁护栏坠落的安全风险。全面把握现有公路连续长陡下坡路段运营安全现状，深入辨识主要风险类型和风险致因，科学评估运营安全风险等级，分类处治，采取措施，提升现有公路连续长陡下坡路段运营安全水平，达到风险可控、防范有效、运行高效的目标。

二、行动任务

（一）对照标准，全面排查。

按照交通运输部2018年11月13日印发的《关于进一步提升公路安全保障水平的通知》（交公路函〔2018〕764号）要求，对照《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）、《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2017)、《公路路线设计规范》（JTG D20-2017)、《公路安全生命防护工程实施技术指南（试行）》（交办公路〔2015〕26号，以下简称《技术指南》）等相关标准规范和技术指南，结合交通事故形态和事故伤亡情况等，对在役垦区团场干线、农村公路的桥梁防护设施和连续长陡下坡路段进行全面排查，对不符合现行规范要求的，建立基础数据库。

（二）深入分析，系统评估。

对于排查出的不符合现行标准规范的公路桥梁安全防护设施和连续长陡下坡路段，要结合桥梁结构、路线指标、交通工程设施设置、交通运行情况和交通事故特点等，组织开展运行安全风险评估工作。参照《技术指南》、《公路项目安全性评价规范》（JTG B05-2015)有关方法，从线形指标、交通工程设施、车辆组成、交通流特征、路域环境、气候条件、路况水平、运营管理等方面辨识存在的主要运行安全风险类型和致因，评估安全风险等级，研究处治措施，建立处治台账，确定处治重点。

（三）科学施策，有序实施。

对排查、评估结果和处治台账进行深入分析，结合现有专项工作，分轻重缓急，分不同处治措施制定整治方案，确定整治目标和任务，有序开展整治工作，逐步提升公路桥梁防护设施和连续长陡下坡路段安全保障能力。

三、行动措施

（一）加强技术指导。公路桥梁防护设施设置、公路连续长陡下坡路段安全风险的排查辨识、评估处治需要具有专业技术能力的机构，多个专业综合、多个部门协作完成。兵团和各师交通运输主管部门要委托相关技术单位，加强技术指导。技术支持单位要深入现场，积极配合各级交通运输主管部门、公路管理机构，及时研究解决重大技术问题。

（二）强化督导检查。兵团和各师交通运输主管部门要建立工作任务台账,注重加强工作进度督查和工作效果评估总结。建立工作动态和信息跟踪报送制度,确定工作联络员，于2018年12月30日前将排查情况、2019年4月底前将评估结果和处治台账报兵团交通运输局公路管理处。兵团交通运输局将根据各师工作实时进展,研究落实资金，适时组织技术支持单位开展督导检查,强化动态跟踪和技术指导,确保工作任务落实到位。

四、行动要求

（一）2018年12月底前，组织开展公路桥梁护栏和连续长陡下坡路段运行状况的全面排查，建立基础数据台账。

（二）2019年4月底前，兵、师交通主管部门组织专业技术力量对排查台账逐一进行辨识评估，研究处治措施，提出处治时序，估算资金需求，建立处治台账，明确处治重点。

（三）兵团交通运输局根据全兵团排查、评估结果，研究提出兵团整治方案，确定完成时限，明确整治目标和任务。各师根据兵团的总体部署和要求，制定并下发本师工作方案，明确目标任务，细化责任分工，建立工作机制，确保整治工作顺利完成。

附件3

营运客运汽车安全监控及防护装置整治

专项行动方案

一、行动目的

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神以及《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《中华人民共和国安全生产法》等中央决策部署和法律法规要求，积极发挥人防物防技防对道路运输安全的支撑保障作用，有效预防和减少驾驶员不安全驾驶行为、乘客侵扰攻击驾驶员导致的道路运输安全事故发生，确保道路运输安全形势持续稳定好转。

二、行动任务

（一）推动城市公共汽电车和“两客一危”车辆安装智能视频监控装置，实现驾驶员不安全驾驶行为的自动识别、自动监控、实时报警。

（二）推动城市公共汽电车驾驶区域安装防护隔离设施，有效避免乘客侵扰攻击驾驶员安全驾驶等行为，大幅降低人为因素导致的运输安全事故。

- 三、行动措施

（一）部署开展摸底调研工作。

1.迅速组织开展摸底统计和调研座谈。师交通运输主管部门要按照部有关部署，迅速组织开展调查摸底，全面了解本师市城市公共汽电车和“两客一危”车辆安装智能视频监控装置、城市公共汽电车安装驾驶区域防护隔离设施情况；组织有关运输企业开展座谈调研，深入了解运输企业安装的智能视频监控装置型号、性能、使用情况，以及城市公共汽电车驾驶区域安全防护隔离设施的形式等，为专项行动开展打好基础。有关情况要按照部署及时上报。

（二）推广应用智能视频监控装置。

2.明确智能视频监控装置配备要求。兵团交通运输主管部门要按照《交通运输部办公厅关于推广应用智能视频监控报警技术的通知》（交办运〔2018〕115号）文件明确的《道路运输车辆智能视频监控报警装置技术规范（试行）》（以下简称《技术规范》）要求，发布符合要求的智能视频监控装置名单，供运输企业自主选择安装，引导运输企业安装符合《技术规范》的监控装置，不得指定或变相指定智能视频监控装置的品牌型号。城市公共汽电车企业和“两客一危”运输企业安装的智能视频监控装置应当符合《技术规范》要求。

3.严把新车前装准入关。新进入市场的城市公共汽电车和“两客一危”车辆应当前装符合《技术规范》的智能视频监控装置，未前装的不得投入运营。各师市交通运输主管部门要召集本辖区城市公共汽电车企业和“两客一危”运输企业主要负责人召开专项宣贯布置会议，明确新购置车辆或更新车辆时，应当购买前装符合《技术规范》的智能视频监控装置的车辆。

4.加快在用车辆视频监控的改造升级。要积极推动在用城市公共汽电车和“两客一危”车辆视频监控装置的改造升级，指导运输企业积极联系运营服务商改造升级车载终端和监控平台，实现驾驶员不安全驾驶行为的自动识别、自动监控、实时报警。2017年以来发生较大等级以上事故的城市公共汽电车企业和“两客一危”运输企业，应当先行为其运营车辆安装智能视频监控装置，大型城市公共汽电车、长途客运车辆、重型危险货物运输车（总质量12吨及以上）应当优先改造升级。

5.规范监控数据传输。要指导运输企业按照《道路运输车辆卫星定位系统视频平台技术要求》（JT/T 1077—2016）、《道路运输车辆卫星定位系统视频通讯协议》（JT/T 1078—2016）的要求，对原有视频监控装置设备进行改造升级，确保相关视频监控数据上传至联网联控系统平台，强化对相关车辆和驾驶员实时动态监控管理。

6.加强车辆运行监测。要督促运输企业加强智能视频监控装置的使用，认真落实安全生产和动态监控主体责任；要通过智能视频监控装置重点对驾驶员疲劳驾驶、行车接打电话、超速行驶等不安全驾驶行为进行实时预警提醒和自动监控，及时消除安全隐患；要综合分析运用智能视频监控装置采集的违法违规数据，提出针对性整改措施，加强针对性安全教育，严肃教育、处理违法违规多发的驾驶员，情节严重的及时调离驾驶岗位。要大力推广第三方动态监测服务模式，为企业提供安全管理专业化解决方案，提升动态监控的专业化、规范化水平。

7.加强驾驶员培训教育。要督促道路运输企业加强驾驶员驾驶行为管理，严格按照相关法律法规规定的驾驶时间和行驶速度驾驶车辆，不得超速超员、疲劳驾驶车辆、行车过程中接打电话或抽烟等，不得干扰、遮挡、破坏智能视频监控装置。运输企业要督促驾驶员按照智能视频监控装置的语言播报提醒，及时自我纠正各类不安全驾驶行为，养成良好的安全驾驶习惯，规范驾驶，文明行车。

（三）完善城市公共汽电车驾驶区域防护隔离设施。

8.制定安装改造工作方案。要在调查摸底和座谈调研的基础上，科学合理地制定城市公共汽电车驾驶区域防护隔离设施安装改造方案，明确安装时间节点、技术要求和保障措施，分步骤、分批次推动城市公共汽电车安装防护隔离设施。要积极争取地方财政、公安等部门的支持，完善资金保障政策、规范客车检测。

9.规范防护隔离设施技术要求。研究制定驾驶区域防护隔离设施相关标准规范和技术要求，规范安装标准、尺寸等要求，确保驾驶区域安装防护隔离设施后，不应对驾驶员正常驾驶操作、调节座椅、观察后视镜、倒车镜等驾驶操作产生干涉或影响，驾驶员应能够通过护围门观察到右侧前乘客门区域、刷卡机、投币机、右外后视镜，不得影响安全视线；驾驶区域安全防护装置应设置为单侧开启锁止。

- 四、行动要求

（一）强化组织领导。结合本师市实际，依法依规制定细化落实方案，明确时间进度和任务分工。成立专项工作组，建立工作机制，明确保障措施，确保专项行动顺利开展。做好宣传引导和动员部署工作，充分调动道路运输企业参与专项行动的积极性和主动性，为专项行动顺利推进创造良好氛围。

（二）强化进度安排。专项行动从2018年12月15日起至2019年12月31日止，分三个阶段进行。

1.第一阶段：动员部署。自2018年12月5日至2019年1月31日。组织开展摸底排查，制定印发本地细化落实方案，开展全面动员部署和宣传引导。

2.第二阶段：全面推进。自2019年2月1日至2019年11月30日。指导师市运输企业制定具体安装改造方案，开展督导检查，对工作推进不积极的地方或企业进行约谈，适时召开经验交流会，研究解决推进过程中的问题。每月25日前上报专项行动推进情况。

3.第三阶段：总结评估。自2019年12月1日至2019年12月31日。评估专项行动开展情况，梳理问题，总结经验，形成专项行动工作报告。

（三）强化督导检查。加强对专项行动的跟踪指导，定期开展督导检查，定期通报行动开展情况，对专项行动不重视、推动缓慢的，及时约谈通报，确保任务目标如期实现。

（四）强化资金支持。积极会同公安、应急管理等部门向当地政府汇报，从油补退坡资金中安排专项经费对智能视频监控装置和驾驶区域防护隔离设施的安装予以支持引导，加大资金保障力度。

（五）强化总结应用。及时总结专项行动开展情况，研究解决专项行动开展过程中遇到的问题，积极推广好的经验和做法。专项行动结束后，对活动开展情况及实施效果开展评估，为大力实施科技兴安、构建完善道路运输安全治理长效机制奠定基础。

附件4

营运客车和货车驾驶员安全文明驾驶

教育培训专项行动方案

一、行动目的

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神以及《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《中华人民共和国安全生产法》等中央决策部署和法律法规要求，聚焦道路旅客运输驾驶员、道路货物运输驾驶员、城市公共汽电车驾驶员（以下统称营运驾驶员）安全文明驾驶意识和应急处置能力不强等问题，通过教育培训考核，全面提升营运驾驶员职业素养、安全文明驾驶意识和应急处置能力，提升车主的安全文明意识，坚决遏制重特大道路交通事故，确保道路运输安全发展。

二、行动任务

通过开展营运驾驶员安全文明驾驶教育培训专项行动，确保到2019年12月底前，所有营运驾驶员和车主分级、分层次全部接受一次以职业道德、安全文明驾驶意识和应急处置能力等为主要内容的教育培训和考核。

三、行动措施

（一）规范教育培训内容。各师市要以职业道德、心理健康、安全文明驾驶、防御性驾驶、车辆性能维护、应急处置等内容为重点开展教育培训。客运驾驶员和城市公共汽电车驾驶员还要培训应对处置乘客侵扰安全行车等内容，培养驾驶员在任何情况下都要把保障乘客安全作为驾驶员的第一责任的意识。普通货物运输驾驶员还要重点培训货物装载栓固、挂车制动安全等内容。危险货物运输驾驶员还要重点培训事故预防、危险品泄露应急响应及处置等内容。

（二）编写培训通用教材。交通运输部组织编印《道路安全运输—疲劳驾驶》《道路安全运输—应急处置》等口袋书，免费向部分营运驾驶员和货运车主发放。交通运输部公路院牵头制作典型事故案例警示教育公益片，供安全教育使用。部职业资格中心赠送部分道路运输安全口袋书。各师市要结合实际，选用适用的教育培训教材、音视频资料等，向营运驾驶员和车主发放。

（三）制定教育培训计划。各师市交通运输主管部门要在全面分析本地区营运驾驶员底数的基础上，结合本地区营运驾驶员年龄、驾龄特点，违法违规情况等，有针对性开展教育培训。要制定教育培训计划，落实企业教育培训的主体责任，分级分层次开展教育培训。要协调好师资，结合道路货运驾驶员免费网络继续教育试点，为运输企业开展教育培训提供便利。鼓励有条件的师市采用网络远程教育方式开展培训。

（四）严格教育培训考核。交通运输部职业资格中心负责组织编制本次教育培训考核的考试题库。兵团和各师市要组织对完成教育培训的营运驾驶员和车主进行考核，严格考核要求和考核管理，将考核结果存档。考核不合格的，要重新进行教育培训考核。

四、行动要求

（一）强化组织领导。各师市单位要根据本方案要求，结合当地实际，制定切实可行的工作方案，明确工作任务，制定工作措施，强化工作落实。

（二）强化进度安排。专项行动从2018年12月15日起至2019年12月31日止，分三个阶段进行。

师市工作方案或计划，做好动员部署工作。2018年12月31日前，兵团要将工作方案或计划报部。2019年2月28日前，完成通用教材编写出版、考核题库建设。

2.全面推进阶段（2019年3月至2019年11月）。2019年11月30日前，兵团要完成对本辖区内所有营运驾驶员和车主的全员教育培训考核。兵团要统筹安排实施计划，全面推进工作落实，开展情况督导检查。每月25日前上报专项行动推进情况。

3.总结完善阶段（2019年12月）。兵团对教育培训考核进行全面总结，将工作总结报部。

师市围绕教育培训考核整体安排，结合营运驾驶员管理中存在的其他突出问题，统筹兼顾，深化措施，确保教育培训工作取得明显成效。要对照教育培训计划，通过查看教育培训台账、听课查课等方式，不定期对教育培训考核的开展情况进行督导检查，确保教育培训考核工作扎实开展、不走过场、取得实效。

（四）强化资金支持。交通运输部安排专门资金用于题库编制、通用教材的编写出版和部分教材的印制发放。各师市要积极协调同级财政部门，确保教育培训的资金保障。鼓励师市采用政府购买服务的方式，并发挥运输企业主体作用，统筹对营运驾驶员和车主进行教育培训考核。

附件5

文明交通文明出行宣传教育专项行动方案

一、行动目的

坚持以人民为中心的发展思想，以文明出行为重点，以着力提高公民文明交通素质为主线，与宣传、教育、共青团组织等部门协同联动，在兵团公路、城市公交等领域集中开展文明交通文明出行专项宣传教育，使交通运输从业人员的文明服务意识和能力进一步提高，广大交通参与者的文明出行理念和素质不断增强，切实形成文明服务的行业风气和安全文明出行的社会风尚。

二、行动任务

聚焦各种运输方式，以“车、船、机、路、港、站”以及邮政快递等交通服务设施和窗口单位为载体，结合春运、两会等重要时间节点，持续深入开展形式多样的专项宣传教育和主题实践活动。

（一）协调媒体宣传报道。统筹各级各类媒体资源，集中宣传文明交通文明出行宣传教育的重要意义和组织开展情况，报道专项宣传教育活动期间涌现的典型人物和先进事迹，引导社会公众把规则放在重要位置，批驳不文明行为和交通陋习，弘扬主旋律，传递正能量。

（二）集中开展公益宣传。结合实际制作文明交通文明出行宣传品和警示教育片，在“车、船、机、路、港、站”等交通工具和服务场所的显示屏、宣传栏上，通过视频、动漫、张贴画、标语等方式，集中开展文明交通文明出行公益宣传，形成声势。

（三）开展“五进”宣传。深入宣传文明交通文明出行理念，突出权利义务宣传教育，宣传普及交通安全法律法规，强化社会公众对自己、他人及社会所应承担的交通安全法律责任的认识。深化文明交通“进企业、进社区、进家庭、进学校、进单位”宣传教育。

（四）加强法治宣传，推进诚信建设。强化遵法守纪的价值导向，把法治理念和法治原则体现到文明出行的具体要求中，健全完善交通运输文明公约、文明出行等规则。开展信用领域突出问题专项整治，建立健全文明出行的信用体系，提高全行业、全社会的诚信意识和信用水平。

（五）组织志愿者服务引导。积极发展文明交通文明出行公益宣传志愿者队伍，进一步促进志愿服务规范化、项目化，带头倡导文明交通文明出行新风尚。

（六）文明交通倡议和签名。发布文明交通文明出行倡议书，倡议全国广大交通运输从业人员做安全守护者、乘客贴心人和文明出行引导者，自觉抵制各种不文明交通行为；呼吁广大交通运输服务对象与人为善、以和为贵，向交通陋习说不，遵章守序，组织开展“文明出行有我”签名活动。

三、行动措施

（一）加强与媒体主管部门及各级各类媒体的沟通协调。开展深度报道，提高文明交通文明出行在公众生活中的能见度和曝光率。各师市交通运输部门定期走访沟通，争取师市党委宣传部门和主要媒体支持，加大公益宣传和专题报道力度，营造浓厚舆论氛围。

（二）围绕重要时间节点集中开展宣传教育。结合春运、全国“两会”、暑运以及小长假、黄金周运输等重要时间节点，集中开展文明交通文明出行专题宣传活动，播放宣传片，发放宣传品，扩大宣传效果。

（三）健全完善“五进”宣传常态化机制。各级交通运输主管部门和交通运输企业每月分别组织一次针对中小学生的宣传教育，组织一次针对街道、社区、乡镇居民的宣传教育。制作相关课件，组织专家学者开展“五进”宣讲。创新方式方法，使“五进”宣传更加贴近实际、贴近群众，全面提升交通参与者的法治意识和文明安全文明出行理念。

（四）加大信用惩戒力度。在交通工具和服务场所进一步明示文明出行等要求，引导和规范广大交通参与者遵守规则、礼貌友善。建立健全文明交通文明出行“红黑榜”机制，对谩骂、攻击司乘人员，以及“座霸”“扒门”等不文明行为及时开展失信联合惩戒。

（五）充分发挥志愿者服务队伍作用。加强和团组织和教育部门、学校协同联动，组织共青团员、大学生和交通运输青年职工力量，协同开展服务引导，宣传交通安全知识。在2019年春运期间，集中组织开展志愿者服务，发挥文明引导员的作用，引导广大乘客有序出行。

（六）加大文明交通倡议倡导力度。通过新闻发布会、各级媒体等载体以及宣传册等形式持续发出文明交通文明出行倡议书，推出相关新媒体产品，发动网民开展“文明出行有我”网上签名承诺，组织行业干部职工及广大从业人员积极参与签名活动。

四、行动要求

（一）高度重视，精心组织。深刻把握开展文明交通文明出行专项宣传教育的重要意义，进一步深化认识，强化共识，加强组织领导，切实形成齐抓共管的工作格局和规范化常态化工作机制，营造浓厚的情景氛围。

（二）细化分工，有序推进。结合工作实际细化实施方案，明确职责分工、量化任务和时间节点等要求，按计划、有组织地抓好落实，确保责任到位、措施到位、执行到位，不断形成阶段性宣传教育工作成果。

（三）创新形式，务求实效。充分发挥不同交通运输方式的特点，发挥新媒体传播优势，有针对性开展特色鲜明、广大职工和群众喜闻乐见的宣传教育活动。发扬“钉钉子”作风，围绕文明交通文明出行总目标，常抓不懈，久久为功，推进文明交通工作不断取得新成效。