农村公路建设质量管理实施办法（初稿）

第一章 总 则

第一条 为加强兵团农村公路建设质量管理，保证兵团农村公路质量耐久、工程耐用和安全可靠，根据《中华人民共和国公路法》《建设工程质量管理条例》《农村公路建设管理办法》《公路水运工程质量监督管理规定》《农村公路建设质量管理办法》《公路安全保护条例》《兵团农村公路建设管理办法》等法律法规规章,并结合兵团实际制定本办法。

第二条 兵团农村公路新建、改建、扩建工程的质量管理，适用本办法。本办法所称农村公路是指纳入农村公路规划，并按照公路工程技术标准修建的兵团辖区内县道、乡道、村道及其所属设施，包括经兵团交通运输局认定并纳入统计年报里程的农村公路。

第三条 兵团农村公路建设质量管理应当遵循师市主导、企业主责、社会参与、有效监督的工作原则。

第四条 兵团交通运输局负责兵团农村公路建设质量的综合行业管理工作。

各师市交通运输局依据工作职责和项目管理职权具体负责本辖区内农村公路建设质量管理工作。

第五条 各师市交通运输局是本辖区内农村公路建设质量管理的责任主体，负责建立符合本地实际的农村公路质量管理机制，落实农村公路建设质量管理要求，加强和规范农村公路建设质量管理。

第六条 农村公路建设工程实行质量责任终身制。项目业主、勘察、设计、施工、监理、试验检测等单位应当明确相应的项目负责人和质量负责人，进行工程质量责任登记，按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。

第七条 任何单位和个人有权对农村公路建设工程的质量问题、质量缺陷、质量事故等向项目所在师市交通运输部门投诉和举报。师市交通运输部门应当依法及时处理。

第八条 鼓励在农村公路建设中应用新技术、新材料、新工艺、新设备，提高建设质量。

在保证农村公路建设质量的前提下，鼓励整合旧路资源、加工适于筑路的废旧材料等用于农村公路建设，推动资源循环利用。

第二章 质量责任

第九条 农村公路建设项目实行项目业主责任制。项目业主对农村公路工程质量管理负总责，应当制定工程项目管理制度，明确质量目标，落实专人负责质量管理，选择具有相应资质等级条件的勘察、设计、施工等单位，加强对关键人员、施工设备等履约管理，组织开展质量检查，督促有关单位及时整改质量问题。

第十条 农村公路建设项目实行合同管理制。项目业主应当与勘察、设计、施工、监理等从业单位签订合同，按照有关规定在合同中约定工程质量、安全生产条款，明确质量管理目标及安全生产“零死亡”目标，并与各从业单位签订质量、安全生产责任书。

第十一条 勘察、设计单位对农村公路勘察、设计质量负主体责任，应当按照有关规定、强制性标准进行勘察、设计，加强勘察、设计过程质量控制。

设计单位应当做好设计交底、设计变更和后续服务工作，并在交工验收前对工程建设内容是否符合设计要求提出评价意见。

第十二条 施工单位对农村公路施工质量负主体责任，应当按照合同约定设立项目质量管理机构，配备工程技术和质量管理人员，落实岗位责任，建立健全施工质量保证体系，严格按照国家强制性技术标准和工程设计图纸、施工规范（规程）和经批准的施工方案施工，加强过程质量控制、质量检验、技术交底和岗位培训，建立完整、可追溯的施工技术档案。

第十三条 监理单位对农村公路施工质量负监理责任，应当按照规定程序和标准进行工程质量检查、检测和验收，对发现的质量问题及时督促整改，按要求开展质量评定工作，在项目交工验收前向项目业主提交工程质量评定报告。

第十四条 施工单位应当开展施工质量检测工作，可通过设立工地试验室或者委托具有相应能力等级的检测机构实施。一般农村公路建设项目，可按照师市交通运输局认可的检测方式组织实施。

监理人员应当按照规范要求对施工自检结果进行抽检复核或者检测见证。

第十五条 农村公路建设项目交竣工检测工作应当由具有相应能力等级并通过计量认证的检测机构承担。

检测机构应当严格按照工程技术标准、检测规范规程开展检测工作，对检测数据及报告的真实、准确和完整性负责。

第十六条 农村公路建设项目业主应当加强项目档案管理工作，督促勘察、设计、施工、监理、检测等单位按规定收集、整理、保存工程档案资料，建立完整的工程档案。

第三章 质量监管

第十七条 各师市交通运输局应当建立健全上下协调、控制有效、覆盖全面的农村公路建设质量监管机制，履行农村公路建设质量监管职责。

第十八条 兵团交通运输局负责根据交通运输部和兵团有关规定制定兵团农村公路建设质量管理制度，组织开展兵团农村公路建设质量督导、抽查和考核，指导各师市加强兵团农村公路建设质量监管。

第十九条 各师市交通运输局应当按照工作职责和项目管理权限，全面履行农村公路建设质量监管主体责任，贯彻落实质量管理制度和技术政策，制定本辖区农村公路建设质量监管工作要点，组织师市交通运输综合行政执法支队，开展质量监督及检查，规范从业单位质量行为，加强质量管理人员业务培训，组织项目验收。质量监督管理工作经费由师市交通运输局按照国家规定协调有关部门纳入同级财政预算予以保障。

第二十条 农村公路建设质量监督检查可采用巡视检查、突击检查、专项督查和双随机等方式，重点加强从业单位执行质量法律法规规章和工程强制性标准情况、从业单位关键人及关键设备到位情况、影响工程安全耐久的关键部位和关键指标、试验检测工作、工程档案管理等抽检抽查。

第二十一条 兵团交通运输局、师市交通运输局可通过组建或者委托具有相应能力的单位（机构），开展农村公路建设质量监督检查。

倡导能力等级高的检测机构对服务于兵团农村公路建设质量监督抽检的检测机构开展技术帮扶，提升基层监督检测能力水平。

第二十二条 鼓励各师市交通运输局聘请技术专家、组织当地群众代表参与兵团农村公路建设质量监督和项目验收。

第四章 质量管控要点

第二十三条 农村公路建设应当严格执行相关技术规范和质量检验评定标准，并针对兵团农村公路特点和薄弱环节，加强质量关键环节的把控。

第二十四条 农村公路建设项目应当加强沿线地质调查勘测和老路结构技术评价，针对质量薄弱环节开展设计。

对于老路改造或者加宽项目、特殊地质和水文条件的路基和桥涵结构、地质地形限制路段的安全生命防护工程等，应当加强有针对性的设计，明确设计质量控制措施。

各师市交通运输局应当依据工作职责和项目管理职权，加强对设计文件的审核把关，确保设计源头质量。

第二十五条 农村公路建设项目应当加强原材料质量控制，严格按照规定对水泥、钢材、沥青、砂石等原材料进行进场检验检查。未经检验或者经检验不合格的材料，不得投入使用。

农村公路建设项目应当加强混凝土配合比设计和复核验证，确保配合比设计满足混凝土强度和耐久性要求。

第二十六条 重要农村公路建设项目主体工程实行首件工程制。施工单位应当通过首件工程，完善施工工艺，确定施工技术参数和质量控制措施，严格执行技术交底制度。工程质量技术要点交底应当覆盖到一线作业人员。

第二十七条 农村公路建设项目应当按照有关规定向社会公开质量信息，包括从业单位及质量监督负责人和联系方式，工程质量目标，主要原材料种类，路面混凝土及结构层混合料配合比，路面厚度、宽度、强度等关键质量指标，项目验收结果等信息，接受群众监督。

第二十八条 农村公路建设项目施工过程应当执行工程质量验收制度，有下列情形之一的，不得进入下道工序或者投入使用：

（一）路基未验收或验收不合格的，不得进入路面施工；

（二）路面基层未验收或验收不合格的，不得进入路面面层施工；

（三）桩基未验收或验收不合格的，不得进入上部工程施工；

（四）预制构件未验收或验收不合格的，不得进入安装施工；

（五）交通安全、防护、排水等附属设施验收不合格的，不得进行项目验收。

对于非封闭施工的农村公路建设项目，施工单位应当完善交通组织措施及安全作业区布设，加强对工程成品的保护。

第二十九条 重要农村公路建设项目按照《公路工程竣（交）工验收办法》《公路工程质量检验评定标准》开展验收。

一般农村公路建设项目按照《新疆生产建设兵团农村公路建设管理办法》规定的简化程序开展验收。

第三十条 师市交通运输局应当对农村公路建设项目有关单位进行信用记录，建立完善从业单位及其负责人质量诚信档案，开展信用评价工作并将结果应用。

第五章 附 则

第三十一条 本办法由兵团交通运输局负责解释。

第三十一条 本办法自2024年10月1日起施行。